ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2018 год

- Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов                Программы

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолют ное отклонение | Относи тельное отклонение, в% | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2018 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального жилья |
| Индикатор 1 количество отремонтированного жилья | квартира | 5 | 3 | - 2 | - 40,0 | Средства освоены в размере заявленной потребности |
| Мероприятие 2 Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | кв.м | 106 326,0 | 104 498,5 | - 1 827,5 | - 1,7 | В отчетном году были приватизированы в частную собственность жилые помещения в многоквартирных домах, вследствие чего произошло уменьшение площади на 1,7 % |
| Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города |
| Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации | мин. | 25 | 25 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2: количество аварийных выездов | ед. | 11 850 | 11 118 | - 732 | - 6,2 | В отчетном году на обслуживании аварийно-диспетчерской службы находилось меньше домов, чем в предыдущий год, вследствие чего произошло уменьшение аварийных выездов на 5,8% |
| Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ |
| Индикатор 1: наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | мест | 5 | 5 | 0 | 0,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

Обеспечить организацию аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидацию аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных жилых домах города.

В 2018 году в городе насчитывалось  653 МКД.

На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ» в 2018 году находилось 543 МКД, что на 4 % меньше, чем в 2017 году (565 МКД).

Аварийно-диспетчерской службой за 2018 год было произведено 11 118 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 5,8 % меньше, чем в 2017 году (11 800 аварийных выездов) и на 6,2%  меньше, чем  утверждено в Программе (11 850).

Из 11 118 аварийных выездов:

• по сантехнике – 8 236 аварийных выездов, что на 3 % больше, чем в 2017 г.(8 000);

• по электрике – 2 246 аварийных выездов, что на 6,4% меньше, чем в 2017 г.(2 400);

• по сварочным работам – 1 338 аварийных выездов, что на 4,4% меньше, чем в 2017 году (1 400).

Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, что позволяет сократить время реагирования на аварийные ситуации на 1 минуту - в 2018 году 25 мин., в  2017 году время реагирования  составляло 26 мин.

Количество   оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения  за   услуги  ЖКХ – 5 мест, осталось  на том же уровне, что и в 2017 году.                            Денежные средства освоены на обновление технического оборудования существующих рабочих мест.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

За счет средств Фонда капитального ремонта  в городе Обнинске в 2018 году выполнены следующие работы:

- замена лифтового оборудования в количестве 161 лифта в 45 МКД на сумму  296 млн. руб.;

- выполнены работы по капитальному ремонту крыш на  5 МКД на сумму 12,9 млн. руб.;

- выполнены работы по капитальному ремонту инженерных систем на 3 МКД на сумму                  9,8  млн. руб.;

- выполнены работы по капитальному ремонту фасадов на  3 МКД на сумму 3,72  млн. руб.

- выполнены работы по капитальному ремонту отмосток на  1 МКД на сумму  0,17  млн. руб.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

2.1. Мероприятие «Ремонт и содержание  муниципального жилья» выполнено в меньшем объеме (3 квартиры), чем определено Программой  (5 квартир).

Денежные средства освоены в меньшем размере, согласно заявленной потребности по фактически выполненным  видам работ.

Не освоенные денежные средства были запланированы:

•  на ремонт квартиры № 7 по  Маркса, 54. По решению суда из которой были выселены наниматели. Данный адрес был снят с торгов по причине того, что наниматели подали в суд и выиграли его, их восстановили по указанному адресу;

• по адресу Маркса 88, кв. 286 по срокам не успели провести торги для определения подрядной организации на выполнение работ. Ремонт по данному адресу перенесен на  2019 (с согласия нанимателя).

2.2. Мероприятие «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено в меньшем объеме, чем определено Программой.

В отчетном году были приватизированы в частную  собственность жилые помещения в многоквартирных домах, вследствие чего произошло уменьшение площади на 1,7 %.

Средства освоены в размере заявленной потребности по фактически наличествующих муниципальных помещений за 11 месяцев.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 74 588,0 | 73 375,7 | 98,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 74 588,0 | 73 375,7 | 98,4 |

3.2. ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2018 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального жилья | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 600,0 | 255,4 | 42,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 255,4 | Средства освоены в размере заявленной потребности. Не освоенные денежные средства были запланированы: • на ремонт квартиры № 7 по Маркса, 54 по решению суда из которой были выселены наниматели. Данный адрес был снят с торгов по причине того, что наниматели подали в суд и выиграли его, их восстановили по указанному адресу; • по адресу Маркса 88, кв. 286 по срокам не успели провести торги для определения подрядной организации на выполнение работ. Ремонт по данному адресу перенесен на 2019 г. |
| 2 | Мероприятие 2 Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 10 988,0 | 10 120,3 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 988,0 | 10 120,3 | Средства освоены в размере заявленной потребности по фактически наличествующих муниципальных помещений за 11 месяцев. |
| 3 | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 57 000,0 | 57 000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000,0 | 57 000,0 |  |
| 4 | Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000,0 | 6 000,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 74 588,0 | 73 375,7 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 588,0 | 73 375,7 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки  мероприятий с указанием причин невыполнения.

Не выполненных мероприятий нет.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от  22.03.2018 № 446-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017  № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. решений Обнинского городского Собрания  от 27.02.2018 № 04-40);

5.2. Постановлением от  13.11.2018 № 1828-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017  № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 № 02-45) и в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», в Программу добавлен второй этап её реализации с 2021 по 2024 годы;

5.3. Постановлением от  29.12.2018 № 2194-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 25.12.2018              № 02-49).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1 «Ремонт и содержание муниципального жилья» | 0,008 | х | тыс.руб. | 600 | 255,4 | х | 0,600 |
|  | Индикатор 1 количество отремонтированного жилья | х | 1,0 | квартира | 5 | 3 | 0,600 | х |
|  | К1 = 1,0 *0,6= 0,6 |
| 2 | Мероприятие 2 «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» | 0,147 | х | тыс.руб. | 10 988,0 | 10 120,3 | х | 0,983 |
|  | Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | х | 1,0 | кв.м. | 106 326,00 | 104 498,5 | 0,983 | х |
|  | К2 = 1* 0,983=0,983 |
| 3 | Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города» | 0,764 | х | тыс.руб. | 57 000,0 | 57 000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 время оперативного реагирования на аварийные ситуации | х | 0,5 | мин. | 25 | 25 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 количество аварийных выездов | х | 0,5 | Ед. | 11 850 | 11 118 | 1,066 | х |
|  | К3 = 0,5 * 1,0 + 0,5 * 1,066=1,03>1,0, т.е. К3=1,000 |
| 4 | Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ» | 0,081 | х | тыс.руб. | 6 000,0 | 6 000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | х | 1,0 | мест | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  | К4 = 1,0 * 1,0=1,0 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации программы | И = (0,008*0,6)+(0,147*0,983)+(0,764*1)+(0,081*1)=0,995 | 0,995 |

Начальник Управления городского хозяйства                                                                                                А.В. Ерёмина

Исп. Семенова Е.Н.

Тел.: 5-82-28