Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

от 30.07.2021 №  1790-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.2.  2 этап  - 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффици-ент индикатора | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итого по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 45664,9 | 23363,8 | 41595,6 | 0,0 | 110624,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 42794,5 | 53595,0 | 30000,0 | - | 126389,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 60000,0 | - | - | - | 60000,0 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию | 148459,4 | 76958,8 | 71595,6 | 0 | 297013,8 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 51354 | 30000 | 10000 | 10000 | 81534 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов | 2021-2024 | тыс.руб. | Местный бюджет | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 55 000,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 55 000,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв.м |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 26 800,0 | 22 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 98 800,0 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | ед.в год |  | 15 | 12 | 10 | 8 | 45 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 240757,0 | 247340,0 | 255 000,0 | 200 000,0 | 943097,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 |  | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 95000,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9485,5 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию | 29485,5 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 104485,5 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 300 | 310 | 340 | 380 | 1940 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 88,7 | 88,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2021-2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 22247,0 | 65841,3 | 125446,8 | 0,0 | 213535,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1821,9 | 2057,5 | 3920,2 | 0,0 | 7799,6 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 43104,8 | 33260,4 | 40531,2 | 0,0 | 116896,4 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию | 67173,7 | 101159,2 | 169898,2 | 0,0 | 338231,1 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,9 |
| 9. | Мероприятие 9. Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская | 2021 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | 115496,0 | - | - | - | 115496,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3609,3 | - | - | - | 3609,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1203,1 | - | - | - | 1203,1 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию | 120308,4 | - | - | - | 120308,4 |
| 12. | Мероприятие 12. Реконструкция участка автомобильной дороги ул.Красных Зорь на участке от ООО «Марк -4» до ул.Северная | 2021 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 20217,4 |  |  |  | 20217,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3432,5 |  |  |  | 3432,5 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию | 68649,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 649,9 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2 этапу |  | тыс. руб. | Всего: | 711633,9 | 497458,1 | 561493,8 | 265000,0 | 2035585,7 |
|  | В том числе: |  |  | Местный бюджет | 390962,3 | 365964,3 | 402126,8 | 265000,0 | 1424053,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 77928,6 | 65652,5 | 33920,2 | 0,0 | 177501,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 242743,0 | 65841,3 | 125446,8 | 0,0 | 434031,1 |

5. 3. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

### «Дорожное хозяйство города Обнинска».

| № п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта<1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов<2> | Сроки реализа-ции | Единица измере- ния | Источники финансирования | Годы реализации | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | R | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | 2019-2022 |  | Всего: | 136285,0 | 142355,5 | 107308,7 | 35363,2 |  |  | 421312,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 127451,0 | 63193,0 | 60000,0 | 0,0 |  |  | 250644,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1872,7 | 73018,0 | 42794,5 | 33595,0 |  |  | 151280,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6961,3 | 6144,5 | 4514,2 | 1768,2 |  |  | 19388,2 |
| 1.1. | R1 | «Дорожная сеть» | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | Автомобильные дороги по улицам по пр. Ленина (от пр.Маркса до ул.Белкинская); ул. Королёва (от пр. Маркса до ул. Курчатова); ул. Гагарина (от пр.Маркса до ул.Белкинская); ул. Красных Зорь (от пр.Ленина до ул.Мира); ул.Самсоновский проезд (от ул.Цветкова до ул.Заводская); ул. Жукова (от ул. Победы до ул. Мира); ул. Жолио-Кюри (от ул.Красных Зорь до ул.Курчатова); ул. Кончаловского (от пр.Ленина до Городского парка); ул. Кутузова (от ул.Пионерский проезд до ул.Пяткинский проезд); ул. Университетская (от ул.Кабицынская до ИАТЭ НИЯУ МИФИ); ул. Калужская (от пр. Маркса до ул. Энгельса); ул. Кутузова (продолжение от ул.Пионерский проезд до пр.Ленина) | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 136285,0 |  |  |  |  |  | 136285,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 127451,0 |  |  |  |  |  | 127451,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1872,7 |  |  |  |  |  | 1872,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6961,3 |  |  |  |  |  | 6961,3 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги по улицам Белкинская, Мира, Гагарина (нечетная сторона), от пр. Ленина д. 40 до пр. Ленина д. 63, Пионерский проезд (участок Любого - Кутузова),пр. Маркса (участок ул. Курчатова - пр. Маркса д. 108) , ул. Любого (участок Пионерский проезд - Самсоновский проезд), ул. Жолио-Кюри (четная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь) ул. Менделеева через Кончаловские горы, ж/д тоннель с выездом на шоссе Москва – Варшава (ул. Дачная), ул. Гурьянова (участок ул. Мира - ул. Комарова), пр. Ленина (дублер) участок от пр. Маркса до пр. Ленина д.63, ул. Мира (участок на пересечении ул.Мира -ул.Гурьянова) | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  | 142355,5 |  |  |  |  | 142355,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 63193,0 |  |  |  |  | 63193,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 73018,0 |  |  |  |  | 73018,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 6144,5 |  |  |  |  | 6144,5 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги по улицам пр-т Маркса (участок пр-т Маркса 79 - пр-т Маркса 108), по ул. Блохинцева (от ул. Пирогова до ул. Ленина), по ул. Комсомольская, по ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской), по ул. Королева (четная сторона, участок пр. Маркса-ул. Курчатова) Резервные объекты: по ул. Шацкого; перекресток с круговым движением по пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева; ул. Аксенова. Установка проекционных пешеходных переходов – 11 шт. | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 107308,7 |  |  |  | 107308,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 60000,0 |  |  |  | 60000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 42794,5 |  |  |  | 42794,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 4514,2 |  |  |  | 4514,2 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города | 2022 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  | 35363,2 |  |  | 35363,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 33595,0 |  |  | 33595,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 1768,2 |  |  | 1768,2 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  |  | кв.м |  |  | 100845 | 51354 |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  |  | км |  |  | 7,745 | 5,43 |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  | % |  | 47,6 | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,6 |  |
|  |  |  | Целевой показатель 4 Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии |  |  | % |  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |  |
| 2. | F | «Жилье и городская среда» |  |  | 2019 - 2023 |  | Всего: | 64366,2 | 418091,5 | 144620,4 | 68584,7 |  |  | 695662,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 45056,3 | 401367,9 | 131162,7 | 65841,3 |  |  | 577586,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18666,2 | 12542,7 | 12011,5 | 2057,5 |  |  | 45277,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 643,7 | 4180,9 | 1446,2 | 685,9 |  |  | 6956,7 |
| 2.1. | F1 | «Жилье» | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Строительство 2-го этапа дороги по ул. Усачева | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 64366,2 |  |  |  |  |  | 64366,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 45056,3 |  |  |  |  |  | 45056,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18666,2 |  |  |  |  |  | 18666,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 643,7 |  |  |  |  |  | 643,7 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  | 46557,4 |  |  |  |  | 46557,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 44695,1 |  |  |  |  | 44695,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1396,7 |  |  |  |  | 1396,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 465,6 |  |  |  |  | 465,6 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Протяженность построенных дорог |  |  | км |  |  | 0,645 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г.Обнинске (2020/2021 - улица Славского, бульвар Антоненко) (2022 - ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина; 2023 – ул. Левитана (от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича) ) | 2020-2023 | тыс. руб. | Всего: |  | 127712,0 | 24312,1 | 68584,7 | 130673,7 |  | 351282,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 122603,5 | 22247,0 | 65841,3 | 125446,8 |  | 336138,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3831,4 | 1821,9 | 2057,5 | 3920,2 |  | 11631,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1277,1 | 243,1 | 685,9 | 1306,7 |  | 3512,8 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Протяженность построенных дорог |  |  | км |  |  |  | 1,17559 | 0,53 | 1,018 |  | 2,72359 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Объем ввода жилья** (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55 мкр.) | Жилые микрорайоны «Заовражье» и 55 в г.Обнинске |  | тыс.кв.м (за год) |  |  |  | 48,05 | 30,22 | 37,0 |  | 115,27 |
|  |  |  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской | 2020-2021 | тыс. руб. | Всего: |  | 243822,1 | 120308,4 |  |  |  | 364130,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 234069,2 | 108915,7 |  |  |  | 342984,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 7314,7 | 10189,6 |  |  |  | 17504,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2438,2 | 1203,1 |  |  |  | 3641,3 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Протяженность построенных дорог |  |  | км |  |  |  | 1,5087 |  |  |  | 1,5087 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Объем ввода жилья** (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55 мкр.) | Жилые микрорайоны «Заовражье» и 55 в г.Обнинске |  | тыс.кв.м (за год) |  |  |  | 48,05 | 0 | 0 |  | 19,03 |
|  |  |  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Проектирование и строительство объекта «Магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187 в г. Обнинске Калужской области» Обнинск-Кабицыно-Лапшинка | 2021-2023 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 130673,8 |  | 130673,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 125446,8 |  | 125446,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3920,2 |  | 3920,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1306,7 |  | 1306,7 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Протяженность построенных дорог |  |  | км |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2,1 |