Приложение

к постановлению Администрации города

от 11.12.2019 № 2246-п

**План**

реализации мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п на 2020-2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | **Содержание мероприятий** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе вблизи образовательных учреждений | 1. г. Обнинск, ул. Белкинская (от пересечения с пр. Маркса до пересечения с ул. Борисоглебская) – 200 пог. м., г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения с пр. Ленина до пересечение с ул. Королева) – 1200 пог. м (замена в связи с износом). 2. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | 1. г. Обнинск, ул. Гагарина (от пересечения с ул. Белкинская до пересечения с пр. Маркса) – 1500 пог. м. (замена в связи с износом). 2. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | 1. г. Обнинск, ул. Королёва (от пересечения с пр. Маркса до пересечение с ул. Ляшенко) – 1762 пог. м (замена в связи с износом). 2. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | 1. г. Обнинск, ул. Энгельса (от пересечения с пр. Маркса до пересечение с ул. Курчатова) – 2180 пог. м (замена в связи с износом). 2. Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов\*\* | **1.** Установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах на вновь присоединённых территориях Боровского и Жуковского районов\* |
| 2. | Содержание, ремонт и замена пешеходных ограждений | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 13 179,0 м. 2. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 600,0 м. | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 15 305,0 м. 2. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 900,0 м | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 17 043,0 м. 2. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 900,0 м | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 20 625,0 м.   Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 1200,0 м | **1.** Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м.  Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 1200,0 м |
| 3. | Техническое перевооружение, реконструкция и содержание светофорных объектов | 1. Содержание 17 светофорных объектов, 22 светофорных объекта типа Т7 2. Установка светофор типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений:   - ул. Курчатова на пересечении с ул. Жолио-Кюри (от салона Бракосочетаний);  - пересечение ул. Гурьянова – ул. Комарова;  - межквартальный проезд в районе МБОУ СОШ № 11 в районе домов № 16, 18 по пр. Маркса;  - ул. Жукова, в районе пересечения с ул. Победы (чётная и нечётная сторона);   1. Оснащение светофорных объектов звуковыми пешеходными сигналами:   - ул. Мира – пр. Ленина;  - Энгельса – ул. Курчатова | 1. Содержание 17 светофорных объектов, 24 светофорных объекта типа Т7. 2. Установка светофор типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений\* 3. Организация светофорного регулирования на пересечение ул. Курчатова и ул. Королёва. 4. Оснащение светофорных объектов звуковыми пешеходными сигналами:   - пр. Ленина, д. 97; | **1.** Содержание 17 светофорных объектов, 26 светофорных объекта типа Т7  **2.** Организация светофорного регулирования на пересечение ул. Курчатова и ул. Мира.  **3.** Установка светофор типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений\*  **4.** Оснащение  светофорных объектов звуковыми пешеходными сигналами:  - ул. Энгельса-Калужская-Аксёнова; | **1.** Содержание 17 светофорных объектов, 26 светофорных объекта типа Т7.  **2.** Оснащение  светофорных объектов звуковыми пешеходными сигналами:  - Мира – Ляшенко; | **1.** Содержание 17 светофорных объектов, 26 светофорных объекта типа Т7.  **2.** Оснащение  светофорных объектов звуковыми пешеходными сигналами:  - пр. Маркса, д. 20; |
| 4. | Содержание, установка и замена дорожных знаков, в том числе дублирующих знаков над проезжей частью | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*. 3. Установка дублирующих  знаков 5.19.1  над  проезжей   частью на участке а/д по пр. Маркса от ул. Энгельса до ул. Королева. | **1.** Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»;  **2.** Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*.  **3.** Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Маркса от ул. Курчатова до ул. Энгельса, от ул. Королева до пр. Ленина. | **1.** Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»;  **2.** Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*.  **3.** Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Ленина от ул. Комсомольская до Треугольной площади, от ул. Заводская до проектируемой а/д ул. Славского. | **1.** Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»;  **2.** Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»\*.  **3.** Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по ул. Гагарина, ул. Энгельса, Курчатова от ул. Королева до пр. Маркса, ул. Королева от ул. Аксенова до пр. Маркса. |
| 5. | Содержание, установка и замена искусственных дорожных неровностей (ИДН) | 1. Ремонт и содержание ИДН – 97 объектов, в том числе трапециевидных пешеходных переходов; 2. Установка новых ИДН, в том числе трапециевидных\*\* г. Обнинск пер. ул. Курчатова-ул. Жолио-Кюри (сборно-разборные), г. Обнинск ул. Комарова 1 (трапециевидные), на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1. Ремонт и содержание ИДН – 104 объектов, в том числе трапециевидных; 2. Установка новых ИДН в том числе трапециевидных\*\* на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе трапециевидных;  **2.** Установка новых ИДН в том числе трапециевидных\*\* на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе трапециевидных;  **2.** Установка новых ИДН в том числе трапециевидных\*\* на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | **1.** Ремонт и содержание ИДН, в том числе трапециевидных;  **2.** Установка новых ИДН в том числе трапециевидных\*\* на а/д ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 6. | Горизонтальная разметка автомобильных дорог, в том числе пешеходных переходов, ИДН, островков безопасности, вблизи образовательных учреждений и др. (наносится два раза в год) | 1. Осевая разметка 2. Разметка:   - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3   1. Разметка трафаретом:   - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4**. Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5**. Покраска бетонных ограждений безопасности  **6**. нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* | **1.** Осевая разметка  **2.** Разметка:  - обочина (спрей –пластиком)  - ИДН  - Стоп линия  - Островки безопасности  Автобусная остановка  Уступи дорогу 1.3  **3.** Разметка трафаретом:  - Надпись «ШКОЛА»  - Знак «Дети»  - Знак «Инвалиды»  **4.** Разметка пешеходных переходов, в том числе:  - эмалью АК – 511  - жёлто-белым хол-м пластиком  - белым пластиком  **5.** Покраска бетонных ограждений безопасности  **6.** нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой\* |
| 7. | Организационно-технические мероприятия и распорядительные действия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (разработка схем и проектов ОДД, ликвидация аварийно-опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода, установка заграждающих проезд устройств, техническое оснащение УДС по решениям комиссии по ОБДД и др.) | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств.  **3.** Обустройство пешеходного перехода с последующим демонтажем существующего подхода к автомобильной дороге в районе д. 1 по ул. Комарова.  **4.**Проектирование автобусных остановок (с организацией дорожного движения) «ДК ФЭИ», «Промплощадка». | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. | **1.** Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода\*\*  **2.** Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. |

\* В соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории города Обнинска

\*\* По решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города