Приложение № 4

 к постановлению Администрации города

 от 25.01.2019 № 87-п

**5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания |  Годы реализации  | Целевое (суммар-ное)значениепоказа-теля |
| 2015 | 2016 |  2017 |  2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  2022 |
|  *Мероприятие 1:***Строительство** **магистрального хозфекального коллектора** |  | **2015-2022** | тыс. руб. | **Всего:** | **48 935,4** | **43 240,3** | **60 985,0** | **49166,7** | **49497,0** | **63647,7** | **63647,7** | **123  629,0** | **502748,8** |
| Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 28349,2 | 41825,6 | 41825,6 | 54 114,0 | 329830,3 |
| Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 18790,8 | 18791,2 | 18791,2 |  | 88437,7  |
| Местный бюджет | - | 997,0 | 3050,0 | 2500,0 | 2357,0 | 3030,9 | 3030,9 | 69 515,0 | 84480,8 |
|  *Индикатор 1:*протяженность проложенного коллектора | 1,0 |  | м. п. |  | -\* | -\* | -\* | 0 | 0 | 360 | 360 |  334 |  1054 |
|  *Мероприятие 2:***Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск»**  |  |  **2015- 2020** |  | Местный бюджет |  2 000,0 |  -  |  - |  - |  - |  |  - |  - |  **2 000,0** |
| *Индикатор 1:*наличие разработанной программы |  1,0 |  | Да – 1Нет - 0 |  |  0 |  |  |  1 |  |  |  |  |  1 |
| *Мероприятие 3:***Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»** |  | **2015-2016** |  | **Местный бюджет** | **26 952,0** | **7 031,0** |  |  |  |  |  |  |  **33 983,0** |
| *Мероприятие 4:***Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»** |  |  **2015- 2017** |  |  | **5 654,0** | **18 155,0** | **9 470,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |  **-** | **33 279,0** |
| *Мероприятие 5:***Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51** |  | **2019-2020** |  |  |  |  |  |  | **10 000,0** |  |  |  |  |
| *Мероприятие 6:***Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково** |  | **2019-2020** |  |  |  |  |  |  | **2 000,0** |  |  |  |  |
| **ИТОГО по****программе** |  |  | тыс. руб. | **Всего:** | **83 541,4** | **68 426,3** | **70 455,0** | **49166,7** | **61497,0** | **63647,7** | **63647,7** | **123 629,0** | **584010,8** |
| **Федераль-****ный бюджет** | **48 935,4** | **42 243,3** | **40 337,2** | **32200,0** | **28349,2** | **41825,6** | **41825,6** |  **54 114,0** | **329830,3** |
| **Областной бюджет** |  |  | **17597,8** | **14466,7** | **18790,8** | **18791,2** | **18791,2** |  | **88437,7** |
| **Местный бюджет** | **34 606,0** | **26 183,0** | **12520,0** | **2500,0** | **14357,0** | **3030,9** | **3030,9** | **69 515,0** | **165742,8** |

**\* -** согласно технологии строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.) без проходки тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

\*\* - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год