Приложение 1

к постановлению Администрации города

от 28.04.2021 № 985-п

**5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания | Годы реализации | | | | | | | | Целевое (суммар-ное)  значение  показа-теля |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| *Мероприятие 1:*  **Строительство**  **магистрального хозфекального коллектора** |  | **2015-2022** | тыс. руб. | **Всего:** | **48 935,4** | **43 240,3** | **60 985,0** | **49166,7** | **40457,3** | **46998,0** | **40348,4** | **56673,2** | **386804,3** |
| Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 40337,2 | 32200,0 | 26234,0 | 30795,4 | 26448,4 | 36610,9 | 283804,6 |
| Областной бюджет |  |  | 17597,8 | 14466,7 | 11786,3 | 13835,6 | 11882,6 | 17228,6 | 86797,6 |
| Местный бюджет | - | 997,0 | 3050,0 | 2500,0 | 2437,0 | 2367,0 | 2017,4 | 2833,7 | 16202,1 |
| *Индикатор 1:*  протяженность проложенного коллектора | 1,0 |  | м. п. |  | -\* | -\* | -\* | 0 | 0 | 360 | 360 | 334 | 1054 |
| *Мероприятие 2:*  **Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск»** |  | **2015- 2020** |  | Местный бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - |  | - | - | **2 000,0** |
| *Индикатор 1:*  наличие разработанной программы | 1,0 |  | Да – 1  Нет - 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| *Мероприятие 3:*  **Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»** |  | **2015-2016** |  | Местный бюджет | **26 952,0** | **7 031,0** |  |  |  |  |  |  | **33 983,0** |
| *Мероприятие 4:*  **Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»** |  | **2015- 2017** |  |  | **5 654,0** | **18 155,0** | **9 470,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **33 279,0** |
| *Мероприятие 5:*  **Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51,** |  | **2019-2021** |  | Всего: |  |  |  |  | **7600,0** | **175554,9** | **50683,9** |  | **233838,8** |
|  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  | 167099,8 | 44343,7 |  | 211443,5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 5221,9 | 1385,8 |  | 6607,7 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7600,0 | 3233,2 | 4954,4 |  | 15787,6 |
| *Мероприятие 6:*  **Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково** |  | **2019-2021** |  | Местный бюджет |  |  |  |  | **2399,8** | **2267,4** | **6000,0** | **6050,0** | **16717,2** |
| *Мероприятие7:*  **Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»** |  | **2020** |  | Всего: |  |  |  |  |  | **53396,1** |  |  | **53396,1** |
| Федеральн. бюджет |  |  |  |  |  | 49764,9 |  |  | 49764,9 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1555,2 |  |  | 1555,2 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2076,0 |  |  | 2076,0 |
| *Мероприятие8:*  **Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова,** |  | **2019-2021** |  | Всего: |  |  |  |  | **9603,4** | **96179,1** | **63079,6** |  | **168862,1** |
| Федераль-ный бюджет |  |  |  |  | 6292,6 | 91992,8 | 60346,6 |  | 158632,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2827,1 | 3006,3 | 1885,8 |  | 7719,2 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 483,7 | 1180,0 | 847,2 |  | 2510,9 |
| *Мероприятие 9:*  **Разработка проекта реконструкции Самсоновского водозабора** |  | **2021** |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **4522,8** | **4522,8** |
| *Индикатор 1:*  наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да -1  Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |
| *Мероприятие 10:*  **Выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей** |  | **2021-2022** |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | **3000,0** | **35000,0** | **38000,0** |
| *Мероприятие11:*  **Реализация проекта «Реконструкция Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса»** |  | **2020** |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индикатор 1:*  наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да -1  Нет – 0 |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
| *Мероприятие 12.*  **Проектирование и строительство очистных сооружений ливневых вод для детских садов по ул. Пирогова д. 12 и д. 14** |  | **2021-2022** |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | **1000,0** | **750,0** | **1750,0** |
| *Мероприятие 13.*  **Реконструкция «старой» линии очистных сооружений канализации города, включая технологический и ценовой аудит** |  | **2021-2022** |  | Всего |  |  |  |  |  |  | **5010,0** | **9090,6** | **14100,6** |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 9090,6 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| *Индикатор 1:*  наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да – 1  Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 14.*  **Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского водозабора** |  | **2022** |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **15000,0** | **15000,0** |
| *Индикатор 1:*  наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да – 1  Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 15.*  **Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Добринского водозабора** |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **10000,0** | **10000,0** |
| *Индикатор 1:*  наличие разработанного проекта | 1.0 |  | Да – 1  Нет – 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 16:*  **Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры»** |  | **2020** |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | **16,5** |  |  | **16,5** |
| **ИТОГО по**  **программе** |  |  | тыс. руб. | **Всего:** | **83 541,4** | **68 426,3** | **70 455,0** | **49166,7** | **60060,5** | **374412,0** | **169121,9** | **137086,6** | **1012270,4** |
| **Федераль-**  **ный бюджет** | **48 935,4** | **42 243,3** | **40 337,2** | **32200,0** | **32526,6** | **339652,9** | **131138,7** | **36610,9** | **703645,0** |
| **Областной бюджет** |  |  | **17597,8** | **14466,7** | **14613,4** | **23619,0** | **15164,2** | **17228,6** | **102689,7** |
| **Местный бюджет** | **34 606,0** | **26 183,0** | **12520,0** | **2500,0** | **12920,5** | **11140,1** | **22819,0** | **83247,1** | **205935,7** |

**\* -** согласно технологии строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.) без проходки тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

\*\* - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год