## Приложение 1

## к постановлению Администрации города

## от 05.07.2023          №  1636-п

## 5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

## муниципального образования «Город Обнинск»  «Развитие инженерной инфраструктуры города Обнинска»

| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания | Годы реализации |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммар-ное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Мероприятие 1: Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов |  | 2023-2024 | тыс. руб. | Всего: | 122 675,3 | 169 108,6 |  |  |  |  |  | 291 783,9 |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | 96 782,1 | 162 344,3 |  |  |  |  |  | 259 126,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3 024,5 | 5 073,2 |  |  |  |  |  | 8 097,7 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 22 868,7 | 1 691,1 |  |  |  |  |  | 24 559,8 |
| Индикатор 1: Увеличение станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения | 0,5 | 2023-2024 | шт. |  | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2: Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию | 0,5 | 2023-2024 | чел. |  | 12 020 | 16 800 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2: Реконструкция 1-й технологической линии очистных сооружений канализации города |  | 2025- 2029 | тыс.руб. | Всего: |  |  |  | 180 000,0 | 220 000,0 | 260 000,0 | 280 000,0 | 940000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 172 800,0 | 211 200,0 | 249 600,0 | 268 800,0 | 902400,0 |
|  |  |  |  | Областной |  |  |  | 5 400,0 | 6 600,0 | 7 800,0 | 8 400,0 | 28200,0 |
|  |  |  |  | Местный |  |  |  | 1 800,0 | 2 200,0 | 2 600,0 | 2 800,0 | 9400,0 |
| Индикатор 1: Наличие разработанного проекта на реконструкцию 1-й технологической линии очистных сооружений канализации города | 1,0 | 2025- 2029 | Да – 1 Нет - 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3: Строительство нового водозаборного узла с магистральными водопроводами в районе д. Анисимово и Спас-Загорье |  | 2024-2029 | тыс.руб. | Всего: |  |  |  | 280 000,0 | 290 000,0 | 300 000,0 | 310 000,0 | 1 180 000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 268 800,0 | 278 400,0 | 288 000,0 | 297 600,0 | 1 132 800,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 8 400,0 | 8 700,0 | 9 000,0 | 9 300,0 | 35 400,0 |
|  |  |  |  | Местный |  |  |  | 2 800,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 100,0 | 11 800,0 |
| Индикатор 1: Наличие разработанного проекта на строительство нового водозаборного узла с магистральными водопроводами в районе д. Анисимово и Спас-Загорье | 1,0 | 2024-2029 | Да - 1 Нет - 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4: Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково |  | 2025 | тыс.руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Наличие разработанного проекта на строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково | 1,0 | 2025 | Да -1 Нет - 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5: Строительство очистных сооружений ливневых стоков базы по ул. Лесная, 15а |  | 2025 | тыс.руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Наличие разработанного проекта на строительство очистных сооружений ливневых стоков базы по ул. Лесная, 15а | 1,0 | 2025 | Да – 1 нет - 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6: Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Обнинск» на период 2025-2035 годы |  | 2025 | тыс.руб. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1: Наличие разработанной схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Обнинск» на период 2025-2035 годы | 1,0 | 2025 | Да - 1 Нет - 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7: Осуществление функций заказчика МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» |  | 2023 |  | Местный бюджет | 1 097,3 |  |  |  |  |  |  | 1 097,3 |
| ИТОГО по программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | 123772,6 | 169 108,6 | 0,0 | 460 000,0 | 510 000,0 | 560 000,0 | 590 000,0 | 2412881,2 |
|  |  |  |  | Федераль- ный бюджет | 96 782,1 | 162 344,3 | 0,0 | 441 600,0 | 489 600,0 | 537 600,0 | 566 400,0 | 2294326,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3 024,5 | 5 073,2 | 0,0 | 13 800,0 | 15 300,0 | 16 800,0 | 17 700,0 | 71697,7 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 23966,0 | 1 691,1 | 0,0 | 4 600,0 | 5 100,0 | 5 600,0 | 5 900,0 | 46857,1 |