Приложение

к постановлению Администрации города

от    24.02.2025      №        405-п      п

План

реализации мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п на 2025-2030 гг.

|  | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе вблизи образовательных учреждений | - Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** | - Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** | - Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** | - Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** | - Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** | Установка пешеходных ограждений в районе нерегулируемых пешеходных переходов** |
| 2. | Содержание, ремонт и замена пешеходных ограждений | - Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. - Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м. | - Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. - Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м | - Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. - Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м | - Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м | 1. Содержание пешеходных ограждений общей протяжённостью 25 625,0 м. Ремонт и замена повреждённых при ДТП ограждений – 100,0 м |
| 3. | Техническое перевооружение, реконструкция и содержание светофорных объектов | - Содержание 28 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7 - Оснащение светофорных объектов адаптивными звуковыми сигналами в районе дома № 36А по ул. Гагарина. - Оснащение светофорных объектов ТООВ в местах установки комплексов ФВФ: - ул. Энгельса – ул. Аксенова – ул. Калужская; - ул. Ленина – ул. Курчатова. 4. Оснащение светофорных объектов информационными световыми секциями в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. | - Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7. | 1. Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7 | 1. Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7. | 1. Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7. | 1. Содержание 29 светофорных объектов, 31 светофорных объекта типа Т7. |
| 4. | Содержание, установка и замена дорожных знаков, в том числе дублирующих знаков над проезжей частью | - Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; - Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Маркса от ул. Энгельса до ул. Королева. | - Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; - Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. - Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Маркса от ул. Курчатова до ул. Энгельса, от ул. Королева до пр. Ленина. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск» *. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Ленина от ул. Комсомольская до Треугольной площади. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по ул. Гагарина, и ул. Энгельса. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск»*. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по ул. Курчатова от ул. Королева до пр. Маркса, ул. Королева от ул. Аксенова до пр. Маркса. | 1. Содержание дорожных знаков, установленных на территории МО «Город Обнинск»; 2. Установка и замена дорожных знаков на территории МО «Город Обнинск» *. 3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью на участке а/д по пр. Ленина от ул. Заводская до ул. Борисоглебская. |
| 5. | Содержание, установка и замена искусственных дорожных неровностей (ИДН) | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** | 1. Ремонт и содержание ИДН, в том числе с трапециевидным профилем; 2. Установка новых ИДН в том числе с трапециевидным профилем** |
| 6. | Горизонтальная разметка автомобильных дорог, в том числе пешеходных переходов, ИДН, островков безопасности, вблизи образовательных учреждений и др. (наносится два раза в год) | - Осевая разметка - Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 - Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* | 1. Осевая разметка 2. Разметка: - обочина (спрей –пластиком) - ИДН - Стоп линия - Островки безопасности Автобусная остановка Уступи дорогу 1.3 3. Разметка трафаретом: - Надпись «ШКОЛА» - Знак «Дети» - Знак «Инвалиды» 4. Разметка пешеходных переходов, в том числе: - эмалью АК – 511 - жёлто-белым хол-м пластиком - белым пластиком 5. Покраска бетонных ограждений безопасности 6. Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой* |
| 7. | Организационно-технические мероприятия и распорядительные действия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (разработка схем и проектов ОДД, ликвидация аварийно-опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода, установка заграждающих проезд устройств, техническое оснащение УДС по решениям комиссии по ОБДД и др.) | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. 3. Разработка и реализация проекта ОДД на установку светофорного объекта на пересечение ул. Кабицынская - ул. Университетская и светофорного объекта с вызывной фазой для пешеходов на пешеходном переходе в районе дома № 129 пр. Ленина. ** 4. Разработка КСОДД и актуализация ПОДД. | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. 3. Разработка и реализация проекта ОДД на установку светофорного объекта с вызывной фазой для пешеходов на пешеходном переходе в районе дома № 102 пр. Маркса.** | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. | 1. Принятие первоочередных мер, направленный на ликвидацию аварийно- опасных участков автомобильных дорог, выявленных по итогам отчётного периода** 2. Содержание, замена и ремонт заграждающих проезд устройств, установленных на тротуарах, с целью предотвращения проезда транспортных средств. |  |

* В соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории города Обнинска

** По решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города